**Proyecto (Registro de Calificaciones)**

Primera entrega

**Presentado por:**

Joan Bejarano

Jaider Lames

Yoel Santiago Pantoja

**Presentado a:**

John Robert Causimanse

Universidad del Valle – SEDE NORTE DEL CAUCA

Tecnología en Sistemas de la Información

Diseño Interfaces de Usuario

2023 – 2

Historias de Usuario

Gestion Materias

| **No.** | **Usuario** | **Historia de Usuario** | **Prioridad de Negocio** | **Riesgo de Desarrollo** | **Puntos Estimados** | **Programador Responsable** | **Criterios de Aceptación** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Administrador | Gestionar Materias | Alta | Media | 8 | **Joan Camilo** | - Crear nuevas materias con nombre, código y profesor asignado.<br> - Editar la información de las materias existentes.<br> - Eliminar materias del sistema. |
| 2 | Administrador | Asignar Profesor a una Materia | Media | Baja | 5 | Yoel Santiago | - Asignar un profesor a una materia existente.<br> - Cambiar el profesor asignado a una materia.<br> - Ver la lista de profesores disponibles para la asignación. |
| 3 | Profesor | Ver Materias Asignadas | Alta | Baja | 3 | Profesor Asignado | - Ver la lista de las materias que le han sido asignadas al profesor.<br> - Acceder a la información detallada de una materia asignada. |
| 4 | Estudiante | Ver Materias Inscritas | Alta | Baja | 3 | Estudiante Asignado | - Ver la lista de las materias en las que el estudiante está inscrito.<br> - Acceder a la información de una materia inscrita. |

**Gestion Tareas**

| **No.** | **Usuario** | **Historia de Usuario** | **Prioridad de Negocio** | **Riesgo de Desarrollo** | **Puntos Estimados** | **Programador Responsable** | **Criterios de Aceptación** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Profesor | Crear Tarea | Alta | Media | 8 | **Yoel Santiago** | - Ingresar nombre, descripción, fecha de vencimiento y porcentaje de una nueva tarea.<br> - Asociar la tarea a una materia existente.<br> - Adjuntar un archivo opcional a la tarea. |
| 2 | Profesor | Editar Tarea | Alta | Media | 5 | Jaider Lames | - Modificar nombre, descripción, fecha de vencimiento, y porcentaje de una tarea existente.<br> - Cambiar la materia a la que está asociada la tarea.<br> - Actualizar el archivo adjunto de la tarea. |
| 3 | Profesor | Eliminar Tarea | Alta | Media | 3 | Joan Camilo | - Eliminar una tarea existente de forma permanente. |
| 4 | Estudiante | Ver Lista de Tareas de una Materia | Alta | Baja | 5 | Estudiante Asignado | - Ver la lista de tareas de una materia específica.<br> - Ver el nombre, descripción, fecha de vencimiento y porcentaje de cada tarea. |
| 5 | Estudiante | Enviar Tarea | Alta | Media | 8 | Estudiante Asignado | - Enviar una tarea específica de una materia.<br> - Adjuntar un archivo opcional a la tarea enviada.<br> - Ver el estado de la tarea (pendiente o entregada). |
| 6 | Profesor | Evaluar Tarea | Alta | Baja | 5 | María Gómez | - Evaluar una tarea enviada por un estudiante.<br> - Asignar una calificación y proporcionar retroalimentación. |
| 7 | Estudiante | Ver Calificación de Tarea | Alta | Baja | 3 | Estudiante Asignado | - Ver la calificación y retroalimentación de una tarea enviada. |

**Gestion Usuario y Roles**

| **No.** | **Usuario** | **Historia de Usuario** | **Prioridad de Negocio** | **Riesgo de Desarrollo** | **Puntos Estimados** | **Programador Responsable** | **Criterios de Aceptación** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Administrador | Gestionar Roles y Permisos | Alta | Baja | 5 | **Jaider Lames** | - Crear, editar y eliminar roles.<br> - Asignar o revocar permisos a los roles.<br> - Asignar roles a usuarios. |
| 2 | Administrador | Gestionar Usuarios | Alta | Media | 8 | **Yoel Santiago** | - Crear y eliminar usuarios.<br> - Editar la información de usuario.<br> - Restablecer contraseñas. |
| 3 | Administrador | Ver Registro de Actividad | Media | Baja | 3 | **Joan Camilo** | - Ver un registro de las acciones realizadas en la aplicación. |
| 4 | Usuario Registrado | Actualizar Perfil | Media | Baja | 5 | **Yoel Santiago** | - Cambiar la contraseña.<br> - Actualizar la información de perfil. |
| 5 | Usuario Registrado | Recuperar Contraseña | Alta | Baja | 3 | **Joan Camilo** | - Solicitar restablecimiento de contraseña.<br> - Recibir un correo con instrucciones para cambiar la contraseña. |
| 6 | Usuario Nuevo | Registrarse | Alta | Media | 8 | **Yoel Santiago** | - Completar un formulario de registro con nombre, correo y contraseña.<br> - Recibir un correo de confirmación. |
| 7 | Usuario Registrado | Iniciar Sesión | Alta | Baja | 5 | **Yoel Santiago** | - Iniciar sesión con correo y contraseña.<br> - Iniciar sesión con Google o Facebook. |
| 8 | Usuario Registrado | Cerrar Sesión | Alta | Baja | 3 | **Jaider Lames** | - Cerrar la sesión actual y redirigir a la página de inicio de sesión. |

**Gestion Roles Permisos**

| **No.** | **Usuario** | **Historia de Usuario** | **Prioridad de Negocio** | **Riesgo de Desarrollo** | **Puntos Estimados** | **Programador Responsable** | **Criterios de Aceptación** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Administrador** | **Gestionar Roles y Permisos** | **Alta** | **Baja** | **5** | **Yoel Santiago** | **- Crear, editar y eliminar roles.<br> - Asignar o revocar permisos a los roles.<br> - Asignar roles a usuarios.** |
| **2** | **Administrador** | **Gestionar Usuarios** | **Alta** | **Media** | **8** | **Yoel Santiago** | **- Crear y eliminar usuarios.<br> - Editar la información de usuario.<br> - Restablecer contraseñas.** |
| **3** | **Administrador** | **Ver Registro de Actividad** | **Media** | **Baja** | **3** | **Joan Camilo** | **- Ver un registro de las acciones realizadas en la aplicación.** |
| **4** | **Usuario Registrado** | **Actualizar Perfil** | **Media** | **Baja** | **5** | **Jaider Lames** | **- Cambiar la contraseña.<br> - Actualizar la información de perfil.** |
| **5** | **Usuario Registrado** | **Recuperar Contraseña** | **Alta** | **Baja** | **3** | **Joan Camilo** | **- Solicitar restablecimiento de contraseña.<br> - Recibir un correo con instrucciones para cambiar la contraseña.** |
| **6** | **Usuario Nuevo** | **Registrarse** | **Alta** | **Media** | **8** | **Yoel Santiago** | **- Completar un formulario de registro con nombre, correo y contraseña.<br> - Recibir un correo de confirmación.** |
| **7** | **Usuario Registrado** | **Iniciar Sesión** | **Alta** | **Baja** | **5** | **Jaider Lames** | **- Iniciar sesión con correo y contraseña.<br> - Iniciar sesión con Google o Facebook.** |
| **8** | **Usuario Registrado** | **Cerrar Sesión** | **Alta** | **Baja** | **3** | **Jaider Lames** | **- Cerrar la sesión actual y redirigir a la página de inicio de sesión.** |